Projet LogicGate
Master 1 Informatique — Génie Logiciel — Projet Phase 2
Past Sprint : <n> Next Sprint : <n+1>
Durée de Sprint: <2 sem.>

Participants

Développeur(s)	Lucas, Johan, Chiheb, Timothie
Scrum Master	Lucas

Definition of Done

Dans notre équipe, et donc dans ce document, nous définissons une tâche faite comme :
- La tâche est testée fonctionnelle.
- Si la tâche comprend du code, il est commenté et les spécifications sont complètes.
- La tâche est vérifiée et validée par un autre membre de l’équipe.
- La tâche complétée est compatible avec la structure finale du projet.

Definition du Point de charge

Dans notre équipe, et donc dans ce document, nous définissons un point de charge comme une valeur arbitraire quantifiant le temps d’exécution d’une tâche par rapport aux autres tâches définies.

Past sprint backlog

Ce qui a été fait à 100% répond entièrement à notre “définition of done”.
Item	Charge	Fait (%)
Découverte Python	3	100
Apprentissage Kivy	5	50
Conception des structures de données	2	75
Menu Titre	2	50

Next sprint backlog

Ceci est un sous-ensemble du Product backlog.
Item	Charge	Par qui?
Apprentissage Kivy	5	Tous
(Re)Découverte Python	2	Tous
Conception des structures de données	2	Lucas
Menu Titre	2	Tim

Product backlog

Valeur: 4=Indispensable, 3=Important, 2=Souhaitable, 1=Joli, 0=Inutile
Risque: 4=Impossible, 3=Fort, 2=Faisable, 1=Facile, 0=Aucun
Charge: voir notre définition.
Item	Valeur	Charge	Risque
Apprentissage Kivy	4	5	1
(Re)Découverte Python	4	2	1
Conception de l’architecture	4	2	3
Conception des structures de données	4	1	3
Design de l’interface de jeu	4	4	3
Gestion des fils	4	5	3
Gestion des portes	4	3	2
Menu Titre	2	1	1
Évaluation des sorties	4	2	2
Design des puzzles	1	2	2
Design des portes	1	2	2
Design des boutons	1	2	2
Sound Design	1	3	2